附件

广安市前锋区2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表

| 序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  |  |  |  | 项目计划投资 （万元） | 资金来源 | 资金使用监管责任单位 | 巩固脱贫成效 |  | 群众参与和利益联结机制 | 项目绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施地点 |  | 建设规模 |  | 补助标准（万元） | 建设进度计划 | 建设标准 |  |  |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |  |  |  |
|  |  | 镇 （街道） | 行政村 | 规模 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4055.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础设施 |  |  |  |  |  |  |  | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）交通 |  |  |  |  |  |  |  | 259.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.村组道路 |  |  |  |  |  |  |  | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大佛寺街道高峰村新建村组道路 | 大佛寺 街道 | 高峰村 | 0.625 | 公里 | 80.00 | 3月启动，12月完工 | 新建C30混凝土农村道路，宽4米，厚20cm，长625米 | 50.00 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 6 | 带动低收入人口就地就近务工 | 便于群众通行 |  |
| 2 | 龙塘街道优良村硬化村组道路 | 龙塘街道 | 优良村 | 0.2 | 公里 | 45 | 3月启动，12月完工 | 长度0.2公里、宽度3.5米、厚20cm，c30标准 | 9.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 41 | 带动低收入人口就地就近务工 | 便于群众通行 |  |
| 3 | 护安镇青龙村道路硬化 | 护安镇 | 青龙村 | 0.585 | 公里 | 40.00 | 3月启动，12月完工 | 青龙村2组、6组硬化通组公路长585米、宽4米、厚0.2米、砼C30（2组285米、6组300米） | 23.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 107 | 带动低收入人口就地就近务工 | 便于群众通行 |  |
| 4 | 护安镇新路村道路硬化 | 护安镇 | 新路村 | 0.6 | 公里 | 50.00 | 3月启动，12月完工 | 新路村9组、11组硬化通组公路长600米、宽4米、厚0.2米、砼C30 | 30.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 67 | 带动低收入人口就地就近务工 | 便于群众通行 |  |
|  | 2.产业道路 |  |  |  |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 桂兴镇四方山村产业配套设施建设 | 桂兴镇 | 四方山村 | 2 | 公里 | 55 | 3月启动，12月完工 | 新建产业路2公里，宽4.5米；新建产业便道1.5公里，宽度1.5米；新建沟渠0.5公里；改建蓄水池4口；整治山坪塘1处 | 110.00 | 省级衔接资金 | 区发改局 | 1 | 43 | 带动就近务工，提升产业发展效益 | 带动群众增收，改善产业发展条件 |  |
| 6 | 龙滩镇许家村新建产业路 | 龙滩镇 | 许家村 | 1 | 公里 | 30 | 3月启动，12月完工 | c25水泥砼路面，3米宽，0.2米厚 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 46 | 方便群众生产生活，带动不低于15户群众务工增收 | 通过基础设施建设，提升产业发展 |  |
|  | 3.桥 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 龙塘街道优良村新建公路（人行）桥 | 龙塘街道 | 优良村 | 1 | 座 | 7 | 3月启动，12月完工 | 新建一处长3米宽4米的人行盖板桥涵，c30标准 | 7.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 41 | 组织低收入群众进行务工，获得劳务报酬，提高其收入。 | 便于群众通行 |  |
|  | （二）水利 |  |  |  |  |  |  |  | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 观塘镇继光村管网工程 | 观塘镇 | 继光村 | 7 | 公里 | 5.71 | 3月启动，12月完工 | 安装饮水管网工程7公里 | 40.00 | 省级衔接资金 | 区水务局 | 1 | 54 | 吸纳脱贫群众务工15人次，方便群众安全饮水 | 通过饮水配套设施项目，解决群众饮水问题 |  |
|  | 2.山坪塘 |  |  |  |  |  |  |  | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 观阁镇砂石村山坪塘维修 | 观阁镇 | 砂石村 | 3 | 座 | 5 | 3月启动，12月完工 | 清淤、整治大坝、防水设施、溢洪道等 | 15.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 14 | 1200人参与产业发展，利于良田灌溉 | 山坪塘维修，利于良田灌溉 |  |
| 10 | 观阁镇珠石村山坪塘维修 | 观阁镇 | 珠石村 | 6 | 座 | 5 | 3月启动，12月完工 | 清淤、整治大坝、防水设施、溢洪道等 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 18 | 300人参与产业发展，利于良田灌溉 | 山坪塘维修，利于良田灌溉，保障粮食生产免受干旱影响 |  |
| 11 | 龙塘街道金寺村山坪塘维修 | 龙塘街道 | 金寺村 | 4 | 座 | 7.75 | 3月启动，12月完工 | 清淤、整治大坝、防水设施、溢洪道等 | 31.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 75 | 组织低收入群众务工，解决农户农业生产用水 | 通过整治山坪塘4口，组织低收入群众务工，解决农户农业生产用水 |  |
| 12 | 奎阁街道虎啸村山坪塘整治 | 奎阁街道 | 虎啸村 | 2 | 座 | 10 | 3月启动，12月完工 | 清淤8000余m³（25元/m³），修建护坡约用混凝土140余m³ | 20.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 130 | 组织低收入群众务工，解决农户农业生产用水 | 山坪塘维修，利于良田灌溉 |  |
| 13 | 护安镇新路村山坪塘整治 | 护安镇 | 新路村 | 1 | 座 | 10 | 3月启动，12月完工 | 新路村2组、4组占地约3亩，清淤、堡坎加固、疏通排水口、蓄水约2000立方米 | 10.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 69 | 组织低收入群众务工，解决农户农业生产用水 | 山坪塘维修，利于良田灌溉 |  |
|  | 二、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  | 2547.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.到户扶持 |  |  |  |  |  |  |  | 499.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 到户扶持 | 前锋区 |  | 8774 | 人 | 0.05 | 3月启动，11月完工 | 以年人均纯收入1.2万元以下脱贫户、监测户为扶持重点，发展种植业、养殖业等庭院经济，设立临时公益性岗位，发放稳岗就业交通补贴、劳务补贴、生产奖补，开展消费帮扶等 | 438.70 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 62 | 4152 | 支持低收入群众发展到户产业或者设立临时公益性岗位，增加群众收入 | 按照500元/人标准支持发展到户产业，增加收入 |  |
| 15 | 奎阁街道庭院经济 | 奎阁街道 | 相关村（社区） | 51 | 户 | 0.22 | 3月启动，12月完工 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖（以实际验收为准） | 11.268 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 51 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 |  |
| 16 | 护安镇庭院经济 | 护安镇 | 相关村（社区） | 400 | 户 | 0.11 | 3月启动，12月完工 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖（以实际验收为准） | 43.612 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 515 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 |  |
| 17 | 新桥街道庭院经济 | 新桥街道 | 拱桥、指路、水池和水磨村 | 30 | 户 | 0.20 | 3月启动，12月完工 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖（以实际验收为准） | 6.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 30 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 | 发展脱贫户、监测户，其他低收入群体种养殖，增加群众收入 |  |
|  | 2.产业提质 |  |  |  |  |  |  |  | 123.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 大佛寺街道产业管护 | 大佛寺街道 | 曹家村、苏寨村、黄锋村 | 400 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 产业除杂、除草、施肥、补栽补种等管护 | 20.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 3 | 156 | 带动低收入人口就地就近务工，增加村集体经济收入 | 产业除杂、除草、施肥、补栽补种等管护400亩 |  |
| 19 | 代市镇会龙村桃园管护 | 代市镇 | 会龙村 | 720 | 亩 | 0.073 | 3月启动，12月完工 | 720亩桃树管护，人工除草除杂、施肥、修枝等 | 52.60 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 24 | 促进村集体经济增收，带动群众务工200人次，土地租金，带动农户发展粮油产业720亩 | 通过集体产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 20 | 观阁镇珠石村油橄榄管护 | 观阁镇 | 珠石村 | 500 | 亩 | 0.02 | 3月启动，12月完工 | 油橄榄管护500亩，人工除草除杂、施肥、修枝等 | 10.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 30 | 带动群众务工，增加收入 | 通过油橄榄管护500亩的实施，促进特色产业发展 |  |
| 21 | 观阁镇珠石村花椒管护 | 观阁镇 | 珠石村 | 500 | 亩 | 0.03 | 3月启动，12月完工 | 花椒管护500亩，人工除草除杂、施肥、修枝等 | 15.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 30 | 带动群众务工，增加收入 | 通过花椒管护500亩的实施，促进特色产业发展 |  |
| 22 | 龙滩镇埝坝村柑橘管护 | 龙滩镇 | 埝坝村 | 500 | 亩 | 0.03 | 3月启动，12月完工 | 除草除杂、施肥、修枝、梳果等 | 15.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 15 | 促进村集体经济增收，带动群众务工200人次 | 通过柑橘产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 23 | 龙滩镇水源村茶叶管护 | 龙滩镇 | 水源村 | 300 | 亩 | 0.02 | 3月启动，12月完工 | 除草除杂、施肥、修枝等 | 6.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 68 | 带动群众务工150人次 | 通过柑橘产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 24 | 新桥街道拱桥村果园管护 | 新桥街道 | 拱桥村 | 50 | 亩 | 0.10 | 3月启动，12月完工 | 施肥、除草、修枝刷白、防虫治病和果子采摘等 | 5.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 51 | 带动群众务工，增加收入 | 通产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
|  | 3.产业种植、养殖 |  |  |  |  |  |  |  | 788.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 观塘镇片区粮油种植 | 观塘镇 | 九桥村、白鹤村、伍通村、白云村等 | 1000 | 亩 | 0.1 | 3月启动，12月完工 | 发展产业1000亩，土地翻耕，种子、肥料人工等。 | 100.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 8 | 223 | 吸纳脱贫群众务工15人次、集体经济增收 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 26 | 广兴镇桥角村高产稻种植 | 广兴镇 | 桥角村 | 600 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 高产稻种植600亩，种子.除草.施肥.人工工资，机械等 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 25 | 维护莲子产业创收，带动300人务工增加群众收入 | 高产稻种植300亩，打造高产稻实验片区 |  |
| 27 | 广兴镇中村村菜油轮种 | 广兴镇 | 中村村 | 1060 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 蔬菜、油菜轮种示范基地1060亩，除草，施肥，人工工资，机械等 | 53.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 80 | 增加群众就业务工收入，带动生产 | 蔬菜、油菜轮种1060亩，打造菜、油轮种实验片区 |  |
| 28 | 广兴镇粮油种植 | 广兴镇 |  | 2500 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 土地调型、除草除杂、化肥农药、人工 | 75.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 7 | 450 | 带动群众参与务工、增加务工收入 | 土地调型2500亩 |  |
| 29 | 大佛寺街道粮油种植 | 大佛寺街道 | 曹家村、苏寨村、黄锋村 | 600 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 购买种子、化肥、薄膜，种植粮油作物600亩 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 3 | 156 | 带动低收入人口就地就近务工 | 发展村集体经济，提升产业水平，带动群众就近务工，增加脱贫人口收入 |  |
| 30 | 大佛寺街道水稻玉米育苗 | 大佛寺街道 | 黄锋村 | 100 | 亩 | 0.10 | 3月启动，6月完工 | 土地翻耕、整理，购买水稻玉米种子、化肥、薄膜，育苗等 | 10.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 39 | 带动低收入人口就地就近务工 | 水稻玉米育苗100亩 |  |
| 31 | 代市镇长五片区粮油基地建设 | 代市镇 | 长五村、会龙村、大石村等 | 500 | 亩 | 0.09 | 3月启动，12月完工 | 500亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 45.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 3 | 35 | 促进村集体经济增收，带动群众务工300人次，土地租金，带动农户发展粮油产业500亩 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 32 | 代市镇L连接线育苗基地建设 | 代市镇 | 大石村、东方村等 | 375 | 亩 | 0.08 | 3月启动，12月完工 | 375亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 3 | 36 | 促进村集体经济增收，带动群众务工100人次，带动农户发展粮油产业375亩 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 33 | 观阁镇观南村粮油种植 | 观阁镇 | 观南村 | 200 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 种植水稻、蔬菜、玉米、油菜200亩，除草除杂、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 10.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 10 | 带动脱贫户和监测户增加务工收入，吸纳脱贫群众务工400人次 | 种植水稻、油菜200亩，带动脱贫户和监测户增加务工收入 |  |
| 34 | 观阁镇高河村蔬菜种植 | 观阁镇 | 高河村 | 60 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 种植蔬菜，除草、施肥等 | 3.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 14 | 带动群众发展生产，增加群众收入 | 通过蔬菜种植60亩，带动群众增加收入 |  |
| 35 | 观阁镇七谷村粮油种植 | 观阁镇 | 七谷村 | 200 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 种植水稻、蔬菜、玉米、油菜200亩,除草除杂、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 10.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 69 | 带动脱贫户和监测户增加务工收入 | 种植水稻、油菜、蔬菜、玉米200亩，带动脱贫户和监测户增加务工收入 |  |
| 36 | 桂兴镇高山种植发展 | 桂兴镇 | 各村 | 1500 | 亩 | 0.1 | 3月启动，12月完工 | 扶持村集体发展高山种植，除草除杂，土地翻耕，农资购买，结合各村实际种植大豆、油菜等粮油作物 | 150.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 9 | 795 | 带动就近务工，村集体收入分红 | 带动群众增收 |  |
| 37 | 虎城镇发展粮油、蔬菜项目 | 虎城镇 | 各村 | 1000 | 亩 | 0.03 | 3月启动，12月完工 | 种植水稻、玉米、蔬菜等粮经作物，育秧苗、人工栽种、种子、农膜、肥料等 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 8 | 480 | 带动群众参与务工 | 发展粮油、蔬菜1000亩 |  |
| 38 | 虎城镇、观塘镇苗木种植 | 虎城镇、观塘镇 | 八里村、新立村、百佛社区、新风村、紫龙村、水口村 | 300 | 亩 | 0.1 | 3月启动，12月完工 | 购买苗木，除草、除杂等 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 4 | 300 | 带动群众参与务工 | 种植300亩苗木 |  |
| 39 | 龙塘街道长胜、小井、优良、红桥等村大豆、红薯等农作物种植 | 龙塘街道 | 各村 | 1000 | 亩 | 0.035 | 3月启动，12月完工 | 土地进行规范调整，购买种子、化肥等用品，种植大豆、枳壳、玉米等作物。 | 35.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 6 | 391 | 一是组织低收入群众进行务工，获得劳务报酬，提高其收入。二是村民自行种植农作物。三是村委会负责统一销售。 | 通过土地调型，进行规范整治后，组织村民种植农作物1000亩，提高村民收入，壮大村集体经济 |  |
| 40 | 龙塘街道小井村间种蔬菜 | 龙塘街道 | 小井村 | 120 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 土地调型后，在枳壳基地类种植蔬菜120亩 | 6.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 55 | 一是组织低收入群众进行务工，获得劳务报酬，提高其收入。二是村集体股份经济合作联合社与杰成农业合作社共同经营的利润按4:6分成，其中，村集体股份经济合作社获得利润的30%用于村民土地分红，30%用于村股份经济合作社扩大再生产，40%用于村内公益事业。三是通过租地群众获得土地租金 | 通过在枳壳产业基地间种蔬菜120亩，组织村民进行务工，获得收入，同时形成多元化的村集体经济 |  |
| 41 | 龙塘街道粮油种植 | 龙塘街道 | 玉龙村、红桥村、金寺村等 | 100 | 亩 | 0.08 | 3月启动，12月完工 | 土地翻耕、整理，购买种子、化肥、薄膜、育苗等 | 8.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 3 | 256 | 带动低收入群体务工，提高收入。 | 增加群众收入 |  |
| 42 | 龙滩镇伍山村粮油种植 | 龙滩镇 | 伍山村 | 220 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 220亩种植粮油，除草除杂、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 11.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 26 | 促进村集体经济增收，带动群众务工200人次，土地租金，带动农户发展粮油产业200亩 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 43 | 龙滩镇水源村粮油种植 | 龙滩镇 | 水源村 | 400 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 扩大水稻、油菜、玉米等400亩，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 20.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 68 | 方便产业发展，促进不低于20户群众增收 | 通过产业发展，壮大集体经济，增加集体收入 |  |
| 44 | 龙滩镇欢喜坪村粮油种植 | 龙滩镇 | 欢喜坪村 | 120 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 120亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 6.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 28 | 促进村集体经济增收，带动群众务工500人次，土地租金，带动农户发展粮油产业100亩 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 45 | 龙滩镇土寨村粮油种植 | 龙滩镇 | 土寨村 | 900 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 900亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 45.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 25 | 方便产业发展，带动不低于5户脱贫户务工增收 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 46 | 龙滩镇高岭村粮油种植 | 龙滩镇 | 高岭村 | 100 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 100亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 5.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 46 | 方便产业发展，带动不低于5户脱贫户务工增收 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 47 | 龙滩镇许家村粮油种植 | 龙滩镇 | 许家村 | 400 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 400亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 20.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 46 | 方便产业发展，带动不低于5户脱贫户务工增收 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 48 | 龙滩镇龙珠村粮油种植 | 龙滩镇 | 龙珠村 | 400 | 亩 | 0.05 | 3月启动，12月完工 | 400亩种植粮油，除草除杂、土地调型、土地翻耕、购买种子肥料、人工栽种等 | 20.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 22 | 促进村集体经济增收，带动群众务工1000人次，土地租金，带动农户发展粮油产业500亩，农户参与产业发展，壮大集体经济 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
| 49 | 护安镇粮油基地建设（集中育苗） | 护安镇 | 相关村（社区） | 30 | 亩 | 0.20 | 3月启动，12月完工 | 集中育苗（水稻）30亩 | 6.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 515 | 方便产业发展，带动不低于5户脱贫户务工增收 | 通过粮油产业发展，促进村集体经济发展，带动群众务工增收 |  |
|  | 4.村集体经济 |  |  |  |  |  |  |  | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 村集体经济扶持 | 观塘镇、龙滩镇、桂兴镇、代市镇、龙塘街道、广兴镇 | 伍通村、新立村、白鹤村、伍山村、天才村、人和村、大石村、金寺村、六堡村、来龙村 | 10 | 村 | 110.00 | 3月启动，12月完工 | 建立“村集体+新型经营主体”联农带农机制，通过入股、合作、联营等方式，相互取长补短，做大规模效应，打造产业集群，促进村集体经济增收，带动群众务工创收 | 700.00 | 中央衔接资金 | 区农业农村局 区委组织部 | 10 | 526 | 建立“村集体+新型经营主体”联农带农机制，通过入股、合作、联营等方式，相互取长补短，做大规模效应，打造产业集群，促进村集体经济增收，带动群众务工创收 | 完成10个村集体经济扶持项目建设 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 | 省级衔接资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.产业配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 龙塘街道优良村黄精产业喷淋系统 | 龙塘街道 | 优良村 | 1 | 处 | 6.5 | 3月启动，12月完工 | 购买并安装水管、喷淋系统 | 6.50 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 41 | 一是组织低收入群众进行务工，获得劳务报酬，提高其收入。二是黄精种植成功后，由村民负责日常的养护，成熟后由村委会统一以不低于市价的价格进行收购，村委会负责加工、销售。三是通过租地群众获得土地租金 | 通过安装喷淋系统一个，提高黄精产业抗旱能力，增加其产量，壮大集体经济 |  |
| 52 | 花椒园区智慧农业及水肥一体化智能设施项目 | 虎城镇 | 水口村 | 1 | 套 | 30.00 | 3月启动，12月完工 | 建设智能水肥一体化设施一套，安装智能监控、气象监测等设施设备及软件一套 | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 150 | 带动群众参与务工 | 建设智能水肥一体化设施1套 |  |
|  | 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  | 1102.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.人居环境整治 |  |  |  |  |  |  |  | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 观塘镇人居环境整治 | 观塘镇 | 白鹤村、继光村、九桥村、伍通村、仁和村、八里村等 | 11 | 村 | 8 | 3月启动，12月完工 | 清理排水沟、塘堰沟渠污水治理，院落排污设施建设等 | 88.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 8 | 223 | 改善群众生活环境，吸纳脱贫群众务工15人次 | 改善群众生活环境，吸纳脱贫群众务工15人次 |  |
| 54 | 广兴镇梭石村易地扶贫搬迁房屋开裂整治 | 广兴镇 | 梭石村 | 1 | 处 | 20 | 3月启动，12月完工 | 易地扶贫搬迁房屋开裂整治 | 20.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 20 | 带动群众参与务工、增加务工收入 | 易地扶贫搬迁房屋开裂整治 |  |
| 55 | 代市镇长五村人居环境整治 | 代市镇 | 长五村 | 1 | 村 | 10 | 3月启动，12月完工 | 沟渠整治、环境卫生改善 | 10.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 12 | 促进村容村貌提升，整村除草除杂，带动群众务工150余次。 | 通过开展人居环境整治，提升村容村貌，促进村发展，带动群众务工增收 |  |
| 56 | 龙滩镇人居环境整治 | 龙滩镇 |  | 8 | 村 | 0.625 | 3月启动，12月完工 | 新建分类亭、维修垃圾房等 | 5.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 8 | 296 | 带动群众务工 | 改善村容村貌 |  |
|  | 2.就业补助 |  |  |  |  |  |  |  | 469.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 跨区域务工就业交通补助 | 前锋区 |  | 4167 | 人 | 0.12 | 滚动使用 | 对跨区域务工就业的脱贫人口（含监测对象），在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400元和1200元一次性交通补助 | 400.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 62 | 3015 | 对跨区域就业的脱贫群众给予每年一次铁路、公路和水运（路）交通补助 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
| 58 | 奎阁街道务工交通补贴 | 奎阁街道 | 相关村（社区） | 75 | 人 | 0.8 | 3月启动，12月完工 | 为约75人发放跨区域务工交通补助 | 6.12 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 75 | 对跨区域就业的脱贫群众给予每年一次铁路、公路和水运（路）交通补助 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
| 59 | 护安镇务工交通补贴 | 护安镇 | 相关村（社区） | 467 | 人 | 0.12 | 3月启动，12月完工 | 为约467人发放跨区域务工交通补助 | 56.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 300 | 对跨区域就业的脱贫群众给予每年一次铁路、公路和水运（路）交通补助 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
| 60 | 新桥街道务工交通补贴 | 新桥街道 | 拱桥、指路、水池和水磨村 | 70 | 人 | 0.10 | 3月启动，12月完工 | 为约70人发放跨区域务工交通补助 | 7.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 | 1 | 61 | 对跨区域就业的脱贫群众给予每年一次铁路、公路和水运（路）交通补助 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
|  | 3.公益性岗位 |  |  |  |  |  |  |  | 41.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 支持脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人公益性岗位 | 前锋区 |  | 48 | 人 | 0.36 | 4月启动，次年3月完工 | 用于48人山洪灾害危险区责任人履职补助 | 17.20 | 省级衔接资金 | 区水务局 |  | 48 | 设立公益性岗位，带动低收入脱贫群众就业增加收入 | 用于48人山洪灾害危险区责任人履职补助 |  |
| 62 | 护安镇临时性公益岗位 | 护安镇 | 相关村（社区） | 50 | 个 | 0.48 | 3月启动，12月完工 | 开发临时公岗50个，每人每年4800元 | 24.00 | 省级衔接资金 | 经开区环保与振兴局 |  | 62 | 设立公益性岗位，带动低收入脱贫群众就业增加收入 | 设立公益性岗位，带动低收入脱贫群众就业增加收入 |  |
|  | 4.基础设施配套 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 虎城镇安装太阳能路灯项目 | 虎城镇 | 书台村、双河村、水口村、紫龙村、三溪村、百佛社区 | 200 | 盏 | 0.15 | 3月启动，10月完工 | 安装太阳能路灯200盏，其中130盏，间隔不低于25米，灯杆高≥5米，灯杆材质Q235钢材，热镀锌喷漆或喷塑，安装基础地笼，预埋地脚螺栓，基础深度≥60CM，灯具光源功率≥40瓦，太阳能板≥60W，电池容量≥40AH；另外70盏，间隔不低于15米，灯杆高≥7米，灯杆材质Q235钢材，热镀锌喷漆或喷塑，安装基础地笼，预埋地脚螺栓，基础深度≥60CM，杆子厚壁2.2mm，灯具光源功率≥40瓦，太阳能板≥80W，电池容量≥40AH | 30.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 4 | 303 | 带动群众就近务工。 | 太阳能路灯200盏 |  |
|  | 5.项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 项目管理费 | 前锋区 |  | 1 | 个 | 24.00 | 滚动使用 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 24.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 62 | 2648 | 无 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出 |  |
|  | 6.易地扶贫搬迁借款贴息 |  |  |  |  |  |  |  | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 前锋区 |  | 1 | 个 | 265.00 | 3月启动，11月完工 | 用于对脱贫户易地扶贫搬迁贷款贴息 | 265.00 | 中央衔接资金 | 区发改局 | 52 | 756 | 无 | 用于对脱贫户易地扶贫搬迁贷款贴息 |  |
|  | 7.“雨露计划”职业教育工程 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | “雨露计划”职业教育工程 | 前锋区 |  | 1 | 个 | 150.00 | 滚动使用 | 对符合资助条件的2024年秋季和2025年春秋季学生按照1500元/人每学期标准通过一卡通直补到人 | 150.00 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 70 | 500 | 扶持脱贫家庭学生就读 | 按照1500元/人每学期标准通过一卡通发放给符合资助条件的建档立卡脱贫学生 |  |